## Slide 1
NLP 과제 1
AI 강의 분석 리포트 생성기
PROGRESS
REPORT
2주차 중간점검 · AI 강의 분석 리포트 생성기
멋쟁이사자처럼 AI 엔지니어 자연어처리과정 (NLP)

## Slide 2
NLP 과제 1
프로젝트 개요
Project Overview
STT 기반 강의 스크립트를 NLP 기술로 분석하여 강사에게 강의력 개선 인사이트를 제공하는 자동 분석 리포트 시스템을 구축합니다.
목표
강의 스크립트 자동 분석
강사 강의력 평가 리포트 생성
분석 대상
STT 강의 스크립트
강의 메타데이터
강의 품질 평가 기준 (Rubric)
핵심 기술
텍스트 전처리
의미 기반 세그멘테이션 (E5)
LLM 기반 평가 (5 카테고리)
기간
4주 / 총 60시간
현재: 2주차 중간점검

## Slide 3
NLP 과제 1
분석 파이프라인
Analysis Pipeline
강의 원본 데이터 수신부터 최종 리포트 생성까지 5단계 파이프라인
01
데이터 전처리
Timestamp 보정
세션 분리
Macro Segmentation
Feature 추출
완료
02
분석 LLM
5개 카테고리
독립 LLM 호출
근거 span 추출
개선 포인트 도출
완료
03
강의 단위 집계
Segment 결과 집계
강의 요약 정리
Feature Vector 생성
예정
04
Trajectory 분석
주차별 벡터 비교
강사 반복 패턴 추출
(고도화 예정)
예정
05
리포트 생성
강점 / 취약점 요약
Actionable Insight
리포트 출력
예정

## Slide 4
NLP 과제 1
2주차 산출물 현황
Week 2 Deliverables
산출물
담당 모듈
상태
비고
전처리 파이프라인 코드
데이터 전처리
완료
전 단계 구현 완료
E5 모델 세그멘테이션 결과
Macro Segmentation
완료
e5-large 채택
모델 비교 분석 (E5 vs BGE)
모델 선정
완료
정량 근거 CSV 포함
휴리스틱 Feature 추출 모듈
정량 Feature 추출
완료
6개 지표 구현
분석 LLM (카테고리별 5회)
분석 LLM
완료
rubric.json 기반
LLM 출력 스키마 및 응답 예시
분석 LLM
완료
날짜별 JSON 저장
강의 단위 집계 모듈
강의 집계
진행중
3주차 완료 예정
리포트 생성 엔진 및 대시보드
리포트 생성
예정
3주차 구현 예정
Trajectory 분석 모듈
Trajectory 분석
예정
4주차 고도화

## Slide 5
NLP 과제 1
데이터 전처리
Data Preprocessing
강의 원본 STT 로그를 분석 가능한 구조화 데이터로 변환하는 5단계 전처리 파이프라인 구현 완료
① Timestamp 보정
12h/24h wrap 보정 로직으로
오전·오후 시간 리셋되는 STT 로그 보정 처리
② 세션 분리
시간 gap + 힌트 키워드 기반
오전 / 오후 세션 자동 분리
③ Macro Segmentation
임베딩 유사도 하락 + 시간 gap + 전이 표현 결합
복습 / 개념설명 / 예제 / 실습 단위 분할
④ Segment 태깅
Explanation / Example / Practice / Summary
라벨 부여, sub-label은 semantic chunk 단위
⑤ 정량 Feature 추출
질문 수·예시 수·실습 지시 비율·반복 표현
전문용어 밀도·Discourse Marker 밀도 등 6개 지표

## Slide 6
NLP 과제 1
E5 모델 선정
Model Selection
Macro Segmentation 모델 비교 실험 결과 → multilingual-e5-large 최종 채택
multilingual-e5-large (채택)
평균 Segment 수
35.0개 (안정적)
흐름 해석 가능성
도입-설명-정리 단위로 사람이 검토하기 쉬움
LLM 입력 적합성
문맥 유지에 적합한 크기
리스크
보수적 경계 → 임계값 튜닝으로 보완 가능
BAAI/bge-m3
평균 Segment 수
123.3개 (과분할)
흐름 해석 가능성
노이즈 경계 과검출로 검토 부담 큼
LLM 입력 적합성
너무 잘게 쪼개져 문맥 손실 위험
리스크
민감도 과잉 → 튜닝 비용 큼
VS

## Slide 7
NLP 과제 1
분석 LLM 구성
Analysis LLM
전처리 Segment 데이터를 입력받아, 핵심 근거 문장(evidence)과 맥락을 함께 참조하여 항목별 강의 상태를 진단합니다.
① 강의 메타데이터
강사명, 강의 일자, 커리큘럼 정보 등 기본 정보 (CSV)
② 구간 텍스트
발화 수 기준으로 나눈 강의 본문 — LLM이 실제로 읽고 판단하는 주요 입력값
③ 핵심 근거 문장 (상위 3개)
룰 베이스 분석 + E5 임베딩 유사도를 결합해 사전 추출한 evidence
④ 근거 문장 앞뒤 3문장
LLM이 발화의 전후 맥락을 파악할 수 있도록 제공하는 보조 문장
LLM 판단 구조
1.
구간 텍스트를 읽고 각 평가 항목의 강의 상태 진단
2.
메타데이터 커리큘럼과 실제 강의 내용 일치 여부 확인
3.
강의 구간 특성에 따라 항목별 가중치 차등 적용
4.
구간·발화 단위 결과를 바탕으로
weak / neutral / strong 최종 라벨로 통합

## Slide 8
NLP 과제 1
LLM 출력 스키마
Structured Output Schema
분석 LLM은 평가 항목(item)별로 결과를 구조화된 형태로 출력하며, 판단 근거·신뢰도·개선 포인트를 함께 기록합니다.
필드명
타입
설명
예시 / 값
item_name
string
평가 항목명
"불필요한 반복 표현"
label
enum
최종 진단 결과 (가중치 + 근거 종합)
weak / neutral / strong
confidence
float
판단 신뢰도
0.0 ~ 1.0
evidence
object
근거 발화 span_text, 앞뒤 맥락, 신뢰 강도(high/mid/low), 진단 이유(reason)
{ span_text, context, strength, reason }

## Slide 9
NLP 과제 1
5개 카테고리 평가 체계
Evaluation Categories
체크리스트 5개 카테고리 · 18개 항목을 기반으로 카테고리별 독립 LLM 호출 구조 설계
Cat 1 3개
언어 표현 품질
불필요한 반복 표현
발화 완결성
언어 일관성
Cat 2 5개
강의 도입 및 구조
학습 목표 안내
전날 복습 연계
설명 순서 / 핵심 강조
마무리 요약
Cat 3 4개
개념 설명 명확성
개념 정의
비유 / 예시 활용
선행 개념 확인
발화 속도 적절성
Cat 4 3개
예시 및 실습 연계
예시 적절성
실습 연계
오류 대응
Cat 5 3개
수강생 상호작용
이해 확인 질문
참여 유도
질문 응답 충분성
총 5개 카테고리 · 18개 평가 항목

## Slide 10
NLP 과제 1
향후 계획
Upcoming Plan
3주차 리포트 생성 및 시각화
주요 과제
— 강의 단위 집계 모듈 완성
— 리포트 템플릿 설계 및 자동 생성 엔진 구현
— Streamlit / Gradio 대시보드 UI 구현
— 주차별 강의력 변화 추이 분석
기대 산출물
— 강의 단위 집계 코드
— 리포트 생성 코드 및 샘플 리포트
— 대시보드 프로토타입
— 추이 분석 차트
4주차 고도화 및 최종 제출
주요 과제
— Trajectory 분석 고도화
— 분석 정확도 개선 및 엣지케이스 처리
— 리포트 출력 모듈 개발
— 최종 발표 준비 및 GitHub 정리
기대 산출물
— 완성된 분석 리포트 샘플 3건 이상
— 최종 보고서 (요약 / 결과 / 한계점)
— 시연 영상 (5분)
— GitHub Repository
※ Trajectory 분석은 최종 발표 직전 고도화 단계에서 추가 구현 예정

## Slide 11
NLP 과제 1
Thank
You
멋쟁이사자처럼 AI 엔지니어 자연어처리과정 (NLP)